## Slide 1: Human Action Classification in the Epic Kitchen Scenario using Deep Learning and RGB data
Edoardo Balducci, Enrico Corradini, Alessandro Mentuccia

## Slide 2: Problem introduction
Epic Kitchens Dataset: daily kitchen actions videos
32 different kitchens along with first-person shooted videos
Need of a classifier able to recognize actions from videos

## Slide 3: Aree di attenzione
Elencare ritardi e problemi dall'ultimo aggiornamento dello stato
Elencare le azioni correttive in atto
Affrontare le implicazioni per la pianificazione
Assicurarsi che tutte le informazioni siano chiare
Problemi che causano ritardi o intralciano l'avanzamento
Motivi che hanno impedito di prevedere il problema
Se il cliente dovesse voler discutere il problema con i i responsabili di livello superiore

## Slide 4: Pianificazione
Elencare le principali date di alto livello
Mantenere semplice la descrizione per non distrarre il pubblico con i dettagli
Distribuire una pianificazione più dettagliata, se appropriato
  Assicurarsi di conoscere i dettagli della pianificazione per poter rispondere alle domande

## Slide 5: Consegne
Elencare i principali risultati finali critici
Verso il cliente
Verso un servizio esterno
Dai servizi esterni
Da altri reparti
Comprendere la propria valutazione di confidenza per ogni risultato finale
Indicare il livello di confidenza sulle diapositive, se appropriato

## Slide 6: Costi
Elencare le nuove proiezioni dei costi
  Includere le stime originali
    Esaminare le origini delle differenze di queste cifre per essere preparati alle domande
Se i costi sono superiori rispetto al preventivo
  Riepilogare i motivi
  Elencare l'azione correttiva o preventiva adottata
  Definire previsioni realistiche per le spese future

## Slide 7: Tecnologia
Elencare i problemi tecnici risolti
Elencare i problemi tecnici che è necessario risolvere
Riepilogare l'impatto sul progetto
Elencare eventuali dipendenze tecnologiche dubbie per il progetto
Indicare l'origine del dubbio
Riepilogare l'azione adottata per il piano di riserva

## Slide 8: Risorse
Riepilogare le risorse del progetto
  Risorse dedicate (tempo pieno)
  Risorse part-time
  Se il progetto è ostacolato da carenza di risorse, proporre alternative
È possibile che i clienti desiderino essere rassicurati circa l'impiego di tutte le risorse possibili, ma in modo tale che i costi siano gestiti correttamente

## Slide 9: Obiettivi per la verifica successiva
Data del prossimo aggiornamento dello stato
Elencare gli obiettivi per la verifica successiva
Elementi specifici che saranno completati
Problemi che verranno risolti
Assicurarsi che chiunque sia coinvolto nel progetto comprenda il piano di azione